# **3º Reparto de tareas - Proyecto “hundir la flota”**

**Nombre del grupo**: Moby-Dick

**Fecha de reparto inicial**: 01/05/2022

**Fecha de observaciones:** 17/05/2022

**Lugar de reunión:** Discord

## **Miembros del grupo de proyecto:**

| **Componente 1:** | Javier Criado |
| --- | --- |
| **Componente 2:** | Xabier Gabiña |
| **Componente 3:** | Diego García |
| **Componente 4:** | Francisco González |
| **Componente 5:** | Estefanía Oñate |
| **Componente 6:** | Asier Santesteban |

## **Reparto de tareas:**

* **Creación de código:**
  + Javier Criado
  + Xabier Gabiña
* **Diseño Diagrama de Clases:**
  + Diego García
  + Estefanía Oñate
* **Diseño Diagrama de Secuencia:**
  + Francisco Gonzálezç
  + Asier Santesteban
* **Documento Reparto de tareas:**
  + Asier Santesteban

## **Estimación de horas por cada tarea:**

| **Tareas repartidas** | **Responsables** | **Horas estimadas** | **Horas trabajadas** | **Comentarios…** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Creación de Código** | Xabier y Javier | +5h | 6h | Correcciones surgidas de nuevas implementaciones aclaradas por el cliente. |
| **Diseño de Diagrama de Clases** | Diego | +2h | 3h | Ligeros cambios en las clases por petición del cliente y mejora de aspecto. |
| **Diseño de Diagrama de Secuencia** | Francisco y Estefanía | +1h | 2h’ | Corrección del Diagrama del Radar .a través de las claves del cliente y repaso de “Diaparar jugador” |
| **Documento reparto de tareas + Doc FInal** | Asier | +30’ | 1h | Trabajo en grupo para la documentación final, dudas sobre como distribuir la información y que poner. Se tomo una decisión final |

.